Bianca dos Santos Alves

Guilherme Cardoso dos Santos

2° módulo de Desenvolvimento de Sistemas

Atividade I de Processo de Desenvolvimento de Software – Sistema de Gestão Financeira e Tarefas para Imóveis Compartilhados

São Paulo

2026

- ESCOPO

O que deve ser implementado no escopo:

- Cadastro/Login (E-mail, Google, Apple);

- Criação de um sistema de convite por link ou por Código QR para os moradores;

- Lançamento de despesas fixas (aluguel, internet, etc.) e variáveis (mercado, etc.);

- Painel de saldo devedor (Quem deve para quem);

- Criação de botão “Marcar como Pago” controlado pelo credor;

- Mural de tarefas da casa (Lavar Louça, cozinhar, varrer, etc.);

- Sistema de rodízio automático semanal das atividades da casa;

- Lembretes automáticos de contas vencendo e tarefas pendentes.

O que não será implementado no escopo:

- Pontuação por tarefa cumprida;

- Chat entre moradores;

- Emissão de comprovantes.

PRAZO

(Cronograma Estimado: 3 Meses / 12 Semanas) – Mensal

1º mês: Fundação e design

Definição da arquitetura e fluxos de usuário (UX/UI) / Criação do protótipo / Configuração do ambiente de desenvolvimento (Repositórios, Banco de Dados, Hospedagem).

2º mês: Core do Sistema (Backend e Telas Principais)

Desenvolvimento das APIs de gestão de usuários, criação de grupos e regras de divisão matemática das contas / Codificação das telas principais / Implementação do módulo de tarefas e sistema de pontos.

3º mês: Fechamento e lançamento

Integração de notificações push e melhorias no fluxo de PIX / Testes de usabilidade e correção de bugs (QA) / Publicação nas lojas (Google Play e App Store).

CUSTO

1 Product Manager / PO / Designer UX (acumulando funções): R$ 18.000 (total)

2 Desenvolvedores Full-Stack (Focados em Flutter/React Native + Node.js/Supabase): R$ 36.000 (total)

1 QA / Testes (Parcial): R$ 5.000

Infraestrutura e Ferramentas (3 meses iniciais):

Backend as a Service (Supabase/Firebase) e Hospedagem: R$ 600

Ferramentas (Figma, GitHub, Contas de Desenvolvedor Apple/Google): R$ 1.200

Marketing inicial / Landing Page de captação: R$ 1.000

CUSTO TOTAL (aproximado): R$62.000,00

RECURSOS

Tecnológicos:

- Computadores;

- Nuvem escalável (AWS/Google Cloud ou infra própria do Supabase);

- MySQL para realização do banco de dados.

Equipe (humano):

- 1 Product Owner;

- 2 Desenvolvedores Mobile/Full-Stack.

- 1 Designer UI/UX.

RISCOS

Baixa utilização do sistema nos meses seguintes;

Erros de cálculo (gerando brigas e desentendimentos entre os membros);

Fricção na hora de adicionar os outros moradores (preguiça de baixar o app);

Mudança de requisitos (funcionais e não funcionais).

QUALIDADE

Velocidade: O cadastro de um novo gasto deve levar menos de 20 segundos;

Sincronização: Atualização de saldos em tempo real entre todos os celulares da mesma casa;

Estabilidade: Taxa de crash (fechamento inesperado do app) inferior a 0,5%.